PROJETO INTEGRADOR

Sistemas Distribuídos + Qualidade de Software

Projeto: Biblioteca+ — Sistema Distribuído de Gerenciamento de Biblioteca
Integrantes: Ashley Assis Ribeiro e Douglas Vinicius Carvalho Crespo
Período: 20/08/2026 a 26/08/2026
Etapa: Planejamento e Organização

1. Atividades do Período

De acordo com o cronograma, durante o período de 20/08/2026 a 26/08/2026 serão realizadas as seguintes atividades:

- Revisão da proposta do projeto;

- Definição do escopo;

- Organização do Git e GitHub;

- Divisão das tarefas entre os integrantes;

- Detalhamento dos requisitos;

- Detalhamento das histórias de usuário.

2. Escopo do Projeto

O Biblioteca+ será uma plataforma distribuída para gerenciamento de biblioteca, utilizando arquitetura de microserviços.

Funcionalidades principais

- Cadastro e autenticação de usuários;

- Cadastro e consulta de livros;

- Controle da disponibilidade dos livros;

- Realização de empréstimos;

- Registro de devoluções;

- Notificações simuladas;

- Registro de logs;

- Testes automatizados;

- Monitoramento do sistema.

3. Requisitos Funcionais

- RF01: Cadastrar usuários.

- RF02: Autenticar usuários.

- RF03: Cadastrar livros.

- RF04: Consultar livros.

- RF05: Informar disponibilidade dos livros.

- RF06: Realizar empréstimos.

- RF07: Consultar empréstimos.

- RF08: Registrar devoluções.

- RF09: Impedir empréstimo de livros indisponíveis.

- RF10: Registrar as operações realizadas.

4. Requisitos Não Funcionais

- RNF01: O sistema deve apresentar bom desempenho.

- RNF02: Funcionalidades protegidas devem exigir autenticação.

- RNF03: Os serviços devem possuir disponibilidade adequada.

- RNF04: O código deve ser organizado e de fácil manutenção.

- RNF05: O sistema deve possuir testes automatizados.

- RNF06: Os microserviços devem permitir execução independente.

- RNF07: O sistema deve possuir logs e métricas.

- RNF08: O sistema deve tratar falhas de comunicação entre serviços.

5. Histórias de Usuário

US01 — Cadastro de usuário

Como usuário, quero realizar meu cadastro para poder utilizar os serviços da biblioteca.

US02 — Login

Como usuário, quero realizar login para acessar funcionalidades protegidas.

US03 — Consulta de livros

Como usuário, quero consultar os livros disponíveis para saber quais posso emprestar.

US04 — Cadastro de livro

Como administrador, quero cadastrar livros para disponibilizá-los no catálogo.

US05 — Empréstimo

Como usuário, quero realizar o empréstimo de um livro disponível para utilizá-lo.

US06 — Devolução

Como usuário, quero registrar a devolução de um livro para finalizar o empréstimo.

6. Critérios de Aceitação

Os principais critérios definidos são:

- Os dados obrigatórios devem ser informados;

- E-mails devem possuir formato válido;

- Não deve existir usuário com e-mail duplicado;

- O livro deve existir para ser emprestado;

- O livro deve estar disponível;

- O usuário deve estar autenticado;

- O empréstimo deve ser registrado;

- A disponibilidade do livro deve ser atualizada;

- A devolução deve tornar o livro novamente disponível;

- Erros devem gerar respostas adequadas.

7. Divisão das Tarefas

Ashley Assis Ribeiro

- Banco de dados;

- Testes;

- Qualidade de software;

- Métricas;

- Logs e monitoramento;

- Prometheus e Grafana.

Douglas Vinicius Carvalho Crespo

- Back-end;

- APIs com FastAPI;

- Configuração do ambiente;

- Docker e Docker Compose;

- Gateway;

- Integração dos serviços;

- CI/CD.

Ambos

- Planejamento;

- Arquitetura;

- Requisitos;

- Git e GitHub;

- Revisão do código;

- Documentação;

- Apresentação.

8. Organização do GitHub

Será utilizado um único repositório para o projeto.

Estrutura inicial

biblioteca-plus/

│

├── README.md

├── .gitignore

├── .env.example

│

├── docs/

│   ├── projeto/

│   ├── arquitetura/

│   └── testes/

│

├── services/

├── database/

├── gateway/

├── monitoring/

└── .github/

A estrutura será ampliada conforme as próximas etapas do cronograma.

9. Organização das Branches

Serão utilizadas:

- main: versão estável do projeto;

- develop: integração do desenvolvimento;

- feature/nome-da-funcionalidade: desenvolvimento de novas funcionalidades.

Exemplos:

feature/users

feature/books

feature/loans

feature/tests

10. Organização das Issues

As principais tarefas serão registradas no GitHub como Issues:

- Revisar proposta;

- Definir escopo;

- Detalhar requisitos;

- Detalhar histórias de usuário;

- Definir critérios de aceitação;

- Criar estrutura do GitHub;

- Definir arquitetura;

- Criar diagrama;

- Modelar banco de dados;

- Configurar ambiente.

11. Primeiro Roteiro de Teste

RT01 — Cadastro de usuário

Objetivo: verificar se o cadastro de usuário funciona corretamente.

Pré-condições:

- API disponível;

- Banco de dados disponível;

- Usuário ainda não cadastrado.

Dados:

- Nome: João da Silva;

- E-mail: joao@example.com;

- Senha: Senha123.

Resultado esperado:

O sistema deve cadastrar o usuário, armazenar os dados no banco e retornar uma resposta indicando que o cadastro foi realizado com sucesso.

Também serão realizados testes para e-mail duplicado, e-mail inválido e campos obrigatórios.

12. Resultado Esperado da Etapa

Ao final do período de 20/08 a 26/08, o projeto deverá possuir:

- Proposta revisada;

- Escopo definido;

- Requisitos detalhados;

- Histórias de usuário organizadas;

- Critérios de aceitação definidos;

- Responsabilidades distribuídas;

- Repositório GitHub organizado;

- Issues e tarefas cadastradas;

- Estrutura inicial de documentação;

- Planejamento preparado para a próxima etapa.

Próxima Etapa

Período: 27/08/2026 a 02/09/2026

Atividades: definição da arquitetura de microserviços, criação do diagrama, definição da comunicação entre os serviços e modelagem do banco de dados.