MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

Modelo de Documento para Projetos Académicos e Corporativos

PROJETO INTEGRADOR
Biblioteca+ — Plataforma Distribuída de Gerenciamento de Biblioteca
Integrantes: Ashley Assis Ribeiro e Douglas Vinicius Carvalho Crespo

| Atividade/Papéis | Professor | Analista de Negócios ou Requisitos | Desenvolvedor | Analista de QA | Cliente ou Stakeholder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepção e Documentação Inicial | A | R | C | C | C |
| Levantamento de requisitos | A | R | C | C | C |
| Definição da arquitetura | A | C | R | C | I |
| Definição do modelo de dados | A | C | R | C | I |
| Elaboração do relatório semanal de trabalho | A | R | R | I | I |
| Prototipação da Interface | A | C | R | C | C |
| Validação da Interface | A | C | C | R | C |
| Configuração de Ambientes | A | I | R | C | I |
| Desenvolvimento do Back-end | A | C | R | C | I |
| Integração serviços externos | A | I | R | C | I |
| Desenvolvimento do Front-end | A | C | R | C | I |
| GitHub (Publicação) | A | I | R | C | I |
| Plano e Cenários de Teste | A | C | C | R | I |
| Testes e validação | A | I | C | R | C |
| Documentação das HU | A | R | C | C | C |
| Homologação (Testes de Aceite do Usuário - UAT) | A | C | C | R | C |
| Treinamento | A | R | R | C | C |
| Apresentação final | A | R | R | C | I |

Legenda: R = Responsável | A = Aprovador/Accountable | C = Consultado | I = Informado

R = Responsável : Quem faz o trabalho prático para concluir a tarefa.

Ashley Assis Ribeiro e Douglas Vinicius Carvalho Crespo

A = Aprovador : Quem tem a palavra final, aprova o resultado e responde pelo sucesso ou fracasso. Só deve existir um "A" por tarefa.

Professor

C = Consultado : Quem é especialista no assunto e deve ser ouvido antes da decisão ou entrega.

Professor

I = Informado : Quem precisa saber o andamento ou o resultado do trabalho, mas não participa da execução

Professor

Regras de ouro para aplicar este modelo:

- Apenas um "A" por linha: Se você colocar dois aprovadores para o Levantamento de Requisitos, as decisões vão travar. A responsabilidade final precisa centralizar em uma única pessoa ou cargo.

- Cuidado com a sobrecarga de "R":

Se o Desenvolvedor (DEV) ou o Gerente (GP) acumular muitos "Rs" na vertical, a entrega corre sério risco de atrasar por gargalo operacional.

- Mantenha o Cliente ativo: Note que o Cliente (CLI) participa ativamente como Consultado (C) ou Aprovador (A). Deixá-lo apenas como Informado (I) gera desalinhamento de expectativas no momento da entrega final.

PAPEIS DOS EXECUTORES

Analista de Negócios / Requisitos: Ashley Assis Ribeiro — apoio no levantamento e documentação dos requisitos, histórias de usuário, critérios de aceitação e validação das funcionalidades previstas para o Biblioteca+.

QA / Analista de Testes: Ashley Assis Ribeiro — responsável pelo planejamento e execução dos testes, testes de integração, validação do funcionamento dos microserviços, monitoramento, métricas e acompanhamento da qualidade do sistema.

Desenvolvedor: Douglas Vinicius Carvalho Crespo — responsável pelo desenvolvimento do back-end e das APIs REST, configuração do ambiente, Docker e Docker Compose, estrutura dos microserviços, integração entre serviços, Gateway/Nginx e apoio na configuração de CI/CD.